Informe de Definición del Proyecto APT

“Proyecto: Ticki-TI – Clasificador Inteligente de Tickets de Soporte TI”

Estudiante: Michel Lacourt Herrera

Carrera: Ingeniería en Informática – Sede Maipú

Asignatura: Capstone / Portafolio de Título

Profesor: Jorge Guzmán

# ÍNDICE

1. Descripción del Proyecto APT y su relevancia	3

2. Relación con las competencias del perfil de egreso	3

3. Relación con los intereses profesionales	4

4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura	4

5. Objetivos	5

6. Propuesta metodológica	5

7. Plan de trabajo	6

8. Propuesta de evidencias	7

Conclusión y Reflexión Final	8

# 1. Descripción del Proyecto APT y su relevancia

El Proyecto APT consiste en el desarrollo de Ticki-TI, una aplicación web que automatiza el ingreso y clasificación de tickets de soporte técnico en la empresa Netmetrix.

Actualmente, el equipo de soporte (6 especialistas) recibe aproximadamente 80 incidentes mensuales a través de canales informales (WhatsApp, correos y llamadas). Esto genera transcripción manual, errores de categorización (entre 31 % y 50 % de los tickets) y demoras significativas en la resolución.

Ticki-TI soluciona este problema mediante:

- Extracción de texto desde imágenes con OCR.

- Anonimización automática de datos sensibles (cumplimiento de la Ley N° 21.719).

- Clasificación predictiva con Machine Learning (área de derivación y prioridad).

- Validación humana obligatoria (Human-in-the-loop).

- Exportación de resultados en formatos estandarizados (Excel o imagen).

Relevancia para el campo laboral: El proyecto integra desarrollo de software, ciencia de datos e inteligencia artificial aplicados a un problema real de operaciones TI. Estas competencias son altamente demandadas en roles de Data Scientist, Analista de Datos, Ingeniero de Machine Learning y Desarrollador de soluciones inteligentes.

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto moviliza de forma directa las siguientes competencias del perfil de egreso:

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación en Ticki-TI |
| --- | --- |
| Desarrollar una solución de software sistematizando el proceso de desarrollo y mantenimiento | Construcción de la aplicación web completa con Streamlit, arquitectura modular y ciclo de vida del software. |
| Construir modelos de datos escalables | Diseño del modelo relacional (entidades Usuario_Tecnico, Ticket_Requerimiento, Procesamiento_IA, Validacion_Humana, catálogos de área y prioridad). |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación con Scrum, definición de sprints, roles y seguimiento de entregables. |
| Preparar, explorar y transformar datos + entrenar y evaluar modelos de machine learning | Limpieza de datos históricos, preprocesamiento NLP (NLTK), entrenamiento y evaluación del modelo de clasificación multiclase. |
| Realizar pruebas de certificación de productos y procesos | Pruebas del modelo (métricas de precisión, recall, F1), pruebas funcionales de la interfaz, validación de anonimización y pruebas de aceptación con usuarios. |

# 3. Relación con los intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se centran en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, específicamente en el modelado de datos, minería de datos, Big Data e inteligencia de negocios.

Ticki-TI se alinea perfectamente con estos intereses porque permite:

- Trabajar el ciclo completo de datos (captura, limpieza, transformación, modelado y despliegue).

- Aplicar técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y Machine Learning en un contexto real.

- Integrar el modelo predictivo en una solución de software usable.

- Abordar un problema de negocio con impacto medible (reducción de tiempos administrativos y errores de clasificación).

El proyecto constituye una experiencia práctica que fortalece el perfil orientado a roles de Data Scientist o Analista de Datos Senior.

# 4. Factibilidad del proyecto dentro de la asignatura

El proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura por las siguientes razones:

- Plazo suficiente: 18 semanas de trabajo (agosto a diciembre 2026), organizadas en 6 sprints claros.

- Equipo de tres integrantes con roles complementarios (Datos/ML, Backend/Seguridad y Frontend/Gestión).

- Recursos disponibles: Historial de tickets de Netmetrix (2025 – agosto 2026) ya autorizado, equipos personales, librerías de código abierto (NLTK, Streamlit, OCR) y catálogo interno de áreas y prioridades definido por la empresa.

- Alcance controlado: Se limita a usuarios internos (6 técnicos), no requiere infraestructura compleja ni acceso a sistemas productivos de Netmetrix.

- Metodología adecuada: Combinación de CRISP-DM (ciclo de datos) y Scrum (desarrollo de software) permite gestionar la incertidumbre propia de un proyecto de Machine Learning.

Los principales riesgos identificados (calidad variable de imágenes OCR y sesgo en datos históricos) tienen mitigaciones concretas y ya están contemplados en el diseño.

# 5. Objetivos

Objetivo general:

Automatizar y optimizar el proceso de ingreso y clasificación de tickets de soporte técnico en Netmetrix mediante un sistema web que integre extracción de texto desde imágenes (OCR) y clasificación con Machine Learning, asegurando la privacidad de los datos y la supervisión técnica.

Objetivos Específicos:

- Implementar la capacidad de procesar múltiples imágenes de requerimientos para extraer el texto descriptivo de forma automatizada.

- Desarrollar y aplicar un algoritmo de detección y enmascaramiento de datos personales sensibles conforme a la Ley N° 21.719.

- Entrenar y evaluar un modelo de clasificación multiclase (NLP) que prediga el área de derivación y la prioridad operativa a partir del texto.

- Construir una interfaz web con autenticación que permita a los técnicos revisar, aceptar o corregir las predicciones del modelo (Human-in-the-loop).

- Habilitar la exportación de los tickets validados en formatos estandarizados (Excel o imagen), incluyendo la identificación del técnico.

# 6. Propuesta metodológica

Se utilizará una metodología híbrida:

- CRISP-DM para el ciclo de ciencia de datos y Machine Learning (comprensión del negocio, comprensión y preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue).

- Scrum para el desarrollo de la aplicación web y la gestión del proyecto (sprints, historias de usuario, entregas incrementales).

Roles del equipo:

- Ingeniero de Datos y Machine Learning (enfoque CRISP-DM).

- Desarrollador Backend y Seguridad (OCR + anonimización).

- Desarrollador Frontend y Scrum Master (interfaz Streamlit + gestión).

Esta combinación es pertinente porque permite manejar la naturaleza experimental del modelo predictivo y, al mismo tiempo, entregar software funcional de forma iterativa.

# 7. Plan de trabajo

El proyecto se organiza en 6 sprints (Sprint 0 a Sprint 5) entre el 24 de agosto y el 5 de diciembre de 2026.

| Sprint | Fechas | Foco principal | Puntos de esfuerzo (aprox.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 24 ago – 5 sep | Definición y planificación | - |
| 1 | 7 sep – 26 sep | Preparación de datos + estructura base de la interfaz | 24 |
| 2 | 28 sep – 10 oct | MVP (primera versión del modelo + flujo básico) | 28 |
| 3 | 13 oct – 30 oct | Anonimización + integración completa del pipeline | 26 |
| 4 | 2 nov – 21 nov | Validación humana, exportación y pruebas | 19 |
| 5 | 23 nov – 5 dic | Ajustes finales, documentación y preparación de defensa | 9 |

Principales facilitadores: Datos históricos disponibles, framework Streamlit (rápido para prototipos), roles complementarios del equipo.

Principales obstaculizadores: Calidad variable de imágenes (OCR) y posible sesgo en etiquetas históricas. Ambos cuentan con estrategias de mitigación definidas.

# 8. Propuesta de evidencias

Estas evidencias permiten verificar de forma objetiva el avance y el logro de cada competencia movilizada:

| Tipo | Evidencia | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición del proyecto (Fase 1) | Demuestra comprensión del problema, objetivos, metodología y plan de trabajo. |
| Avance | Modelo de datos relacional + diagrama BPMN | Evidencia el diseño de la solución y el flujo de proceso. |
| Avance | Dataset limpio y anonimizado + notebook de exploración | Muestra la competencia de preparación y transformación de datos. |
| Avance | Primera versión del modelo entrenado + métricas | Demuestra el entrenamiento y evaluación de modelos de ML. |
| Final | Aplicación web funcional (Streamlit) con flujo completo | Evidencia el desarrollo de la solución de software. |
| Final | Informe de pruebas (modelo, funcional, aceptación) | Da cuenta de la competencia de pruebas de certificación. |
| Final | Informe técnico final + presentación a la comisión | Consolida todo el trabajo y permite evaluar el logro global de los objetivos. |

# Conclusión y Reflexión Final

En esta primera entrega se ha logrado definir de manera clara y fundamentada el Proyecto APT Ticki-TI. Se identificó un problema real y relevante en el área de soporte técnico de Netmetrix, se justificó su pertinencia para el campo laboral de la Ingeniería en Informática y se estableció una propuesta sólida que integra desarrollo de software, ciencia de datos y gestión de proyectos.

El proyecto se alinea de forma directa con las competencias del perfil de egreso y, especialmente, con mis intereses profesionales centrados en Ciencia de Datos. La posibilidad de trabajar el ciclo completo de datos —desde la preparación y anonimización hasta el entrenamiento de un modelo de machine learning y su despliegue en una aplicación usable— representa una oportunidad valiosa para consolidar y demostrar las habilidades que más me motivan.

Asimismo, el ejercicio de planificar el proyecto con una metodología híbrida (CRISP-DM + Scrum), definir roles, sprints y evidencias, me ha permitido reconocer tanto mis fortalezas (modelado de datos, análisis y desarrollo de soluciones) como el área que debo fortalecer (pruebas de certificación), lo que aporta claridad para el trabajo que viene.

Esta primera fase sienta las bases necesarias para avanzar con seguridad hacia el desarrollo e implementación. El proyecto no solo es factible dentro de los plazos y recursos de la asignatura, sino que también constituye una experiencia formativa significativa que acerca mi formación académica a un escenario profesional real.